Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 27.11.2018 г. Семикаракорск № 187

О внесении изменений в распоряжение Администрации

Семикаракорского городского поселения

от 11.12.2017 № 50

«Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Семикаракорского

городского поселения «Комплексное развитие

Семикаракорского городского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 08.10.2018 № 662 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.04.2018 № 280 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения», постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 26.11.2018 № 803 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 31.10.2013 № 493 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»:

1. В распоряжение Администрации Семикаракорского городского поселения от 11.12.2017 № 50 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» внести изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Семикаракорского городского поселения от 30.08.2018 № 136 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Семикаракорского городского поселения от 11.12.2017 № 50 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения А.Н.Черненко

Распоряжение вносит:

Зав. отделом муниципального

хозяйства Семикаракорского

городского поселения

Жевагин Е.Е.

Приложение к распоряжению

Администрации Семикаракорского

 городского поселения от 27.11.2018 № 187

«приложение к распоряжению

Администрации Семикаракорского

 городского поселения

от 11.12.2017 № 50»

План

реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

 «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»
на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия | Ответственный  исполнитель  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | районныйбюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движение на территории Семикаракорского городского поселения» |  |  |  | 10042,85017 | 2000,0 | Х | 8042,8502 | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства» | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения | позволит повысить качество жизни жителей Семикаракорского городского поселения путем повышения качества предоставления услуги по содержанию улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования. | Весь период | 10042,85017 | 2000,0 | Х | 8042,8502 | Х |
| 1.1.1 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Весь период | 3368,09534 | Х | Х | 3368,09534 | Х |
| 1.1.2 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (акцизы) | Весь период | 4554,46799 | Х | Х | 4554,46799 | Х |
| 1.1.3 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Весь период | 2120,28684 | 2000,0 | Х | 120,28684 | Х |
| 2 | Подпрограмма «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; развитие культурного отдыха населения;улучшение санитарного и экологического состояния городского поселения;увеличение площади зеленых насаждений. |  | 14539,913 | Х | Х | 14539,913 | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие«Сохранение и развитие зелёного фонда города, реконструкция зелёных насаждений, устройство газонов и цветников на улицах города»  | Весь период | 14539,913 | Х | Х | 14539,913 | Х |
| 2.1.1 | Содержание зеленых насаждений | Весь период | 2534,0 | Х | Х | 2534,0 | Х |
| 2.1.2 | Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения по благоустройству | Весь период | 12005,913 | Х | Х | 12005,913 | Х |
| 3 | Подпрограмма «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» |  |  |  | 5157,2267 | Х | Х | 5157,2267 | Х |
| 3.1 | Основное мероприятие «Ликвидация мусора и ТБО на улицах и местах общего пользования, в т.ч. с кладбищ»  | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения | Соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории;- обеспечение чистоты и порядка улиц и дворов, организация мест отдыха ;- содержание территорий в соответствии с санитарными, техническими нормами и правилами. | Весь период | 3570,12307 | Х | Х | 3570,12307 | Х |
| 3.1.1 | Санитарная очистка территории городского поселения | Весь период | 3570,12307 | Х | Х | 3570,12307 | Х |
| 3.2 | Основное мероприятие «Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе и прочие мероприятия по благоустройству территории городского поселения»  | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения | Создание условий для благоприятного проживания граждан на территории городского поселения;- повышение уровня благоустроенности территории Семикаракорского городского поселения; - повышение уровня культуры жителей города; - увеличение количества мест массового отдыха. | Весь период | 1587,1036 | Х | Х | 1587,1036 | Х |
| 3.2.1 | Отлов безнадзорных животных | Весь период | 300,0 | Х | Х | 300,0 | Х |
| 3.2.2 | Мероприятия по закачке воды в оз."Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции) | Май-сентябрь | 600,0 | Х | Х | 600,0 | Х |
| 3.2.3 | Закачка воды в озеро "Старый Дон" (электроэнергия) | Май-сентябрь | 480,0 | Х | Х | 480,0 | Х |
| 3.2.4 | Утилизация ртутьсодержащих ламп |  | Весь период | 23,4 | Х | Х | 23,4 | Х |
| 3.2.5 | Кредиторская задолженность за отлов безнадзорных животных |  |  | Весь период | 83,7036 | Х | Х | 83,7036 | Х |
| 3.2.6 | Ремонт административного здания на кладбище |  |  | Весь период | 100,0 | Х | Х | 100,0 | Х |
| 4. | Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения |  Реконструкция и увеличение протяженности сетей уличного освещения. |  | 12494,5727 | Х | Х | 12494,5727 | Х |
| 4.1 | Основное мероприятие «Освещение улично-дорожной сети»  | Весь период | 12494,5727 | Х | Х | 12494,5727 | Х |
| 4.1.1 | Коммунальные услуги по уличному освещению города | Весь период | 10556,8 | Х | Х | 10556,8 | Х |
| 4.1.2 | Содержание сетей уличного освещения | Весь период | 800,0 | Х | Х | 800,0 | Х |
| 4.1.3 | Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов | Весь период | 392,0 | Х | Х | 392,0 | Х |
| 4.1.4 | Выполнение работ по изготовлению сметной документации по объекту "Воздушные линии напряжением 0,4 кВ, расположенные на территории СНТ "Пищевик" и проведение экспертизы достоверности сметной стоимости |  |  | Июнь-декабрь | 58,0 | Х | Х | 58,0 | Х |
| 4.1.5 | Кредиторская задолженность (коммунальные услуги по уличному освещению) |  |  | Весь период | 687,7727 | Х | Х | 687,7727 | Х |
| 5 | Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Семикаракорского городского поселения» | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения |  |  | 73,427 | Х | Х | 73,427 | Х |
| 5.1 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт многоквартирных домов»  | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | Весь период | 73,427 | Х | Х | 73,427 | Х |
| 5.1.1 | Отчисления на капитальный ремонт региональному оператору по неприватизированным квартирам | Весь период | 24,4 | Х | Х | 24,4 | Х |
| 5.1.2 | Услуги работника по размещению информации в системе ГИС "ЖКХ" | Январь-март | 49,027 | Х | Х | 49,027 | Х |
| 6 | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» |  |  |  | 550,489 | Х | Х | 550,489 | Х |
| 6.1 | Основное мероприятие «Улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения» | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения | Повышение удовлетворенности населения Семикаракорского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | Весь периодМай-август | 550,489 | Х | Х | 550,489 | Х |
| 6.1.1 | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | 480,489 | Х | Х | 480,489 | Х |
| 6.1.2 | Передача части полномочий по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения |  |  | Март-май | 70,0 | Х | Х | 70,0 | Х |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  |  | 42858,4786 | Х | Х | 40858,4786 | Х |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе Г.В. Юсина