Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.07.2018                                      г. Семикаракорск                                             № 111

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 1 полугодие 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.04.2018 № 280 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,  постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 15.05.2018  № 305 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» за 1 полугодие 2018 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Браткова В.И.

И.о. главы Администрации

Семикаракорского

городского  поселения                                                                              В.И.Братков

Распоряжение вносит:

Зав. отделом муниципального

хозяйства Ильин М.Н.

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от 06.07.2018 № 111

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»

за 1 полугодие 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Подпрограмма «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» |
| 1.1 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел муниципального хозяйства/ Ильин М.Н. | Ремонт и содержание автомобильных дорог | 23.04.2018 19.06.2018 | 31.12.2018 31.12.2018 | 3068,09534 | 541,48298 | 3068,095 |
| 1.2 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (акцизы) | Отдел муниципального хозяйства/ Ильин М.Н. | Ремонт автомобильных дорог | 06.04.2018 09.04.2018 19.06.2018 | 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 | 4529,642 | 3329,82444 | 4529,642 |
| 1.3 | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог | Отдел муниципального хозяйства/ Ильин М.Н. | Разработка ПСД | - | - | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел муниципального хозяйства/ Ильин М.Н. | Содержание автомобильных дорог | 05.03.2018 | 31.12.2018 | 2120,9 | 2110,2955 | 2110,2955 |
| 2.Подпрограмма «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» |
| 2.1 | Содержание зеленых насаждений | Отдел муниципального хозяйства/ Ильин М.Н. | Благоустройство территории поселения | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 2534,0 | 1298,0952 | 2280,6 |
| 2.2 | Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения по благоустройству | Отдел муниципального хозяйства/ Ильин М.Н. | Благоустройство территории поселения | - | - | 12005,913 | 5228,02003 | - |
| 3. Подпрограмма «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» |
| 3.1 | Санитарная очистка территории городского поселения | Отдел муниципального хозяйства/ Ильин М.Н. | Благоустройство территории поселения | 22.01.2018 | 31.12.2018 | 3570,12307 | 2498,94383 | 3084,5 |
| 3.2 | Отлов безнадзорных животных | Отдел муниципального хозяйства/ Ильин М.Н. | Благоустройство территории поселения | - | - | 300,0 | - | - |
| 3.3 | Мероприятия по закачке воды в оз."Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции) | Отдел муниципального хозяйства/ Ильин М.Н. | Благоустройство территории поселения | 20.04.2018 | 31.12.2018 | 600,0 | - | 600,0 |
| 3.4 | Закачка воды в озеро "Старый Дон" (электроэнергия) | Отдел муниципального хозяйства/ Ильин М.Н. | Благоустройство территории поселения | 28.12.2017 | 31.12.2018 | 480,0 | - | 480 |
| 3.5 | Утилизация ртутьсодержащих ламп | Отдел муниципального хозяйства/ Ильин М.Н. | Благоустройство территории поселения | 12.01.2018 | 31.12.2018 | 23,4 | 1,95 | 23,4 |
| 3.6 | Ремонт кровли административного здания на кладбище | Отдел муниципального хозяйства/ Ильин М.Н. | Благоустройство территории поселения | - | - | 100,0 | - | - |
| 3.7 | Кредиторская задолженность за отлов безнадзорных животных | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета/ Горяинова Е.В. | Погашение задолженности | - | - | 83,7036 | 83,7036 | - |
| 3.8 | Приобретение контейнеров | Отдел муниципального хозяйства/ Ильин М.Н. | Благоустройство территории поселения | - | - | 100,0 | - | - |
| 4. Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |
| 4.1 | Коммунальные услуги по уличному освещению города | Отдел муниципального хозяйства/ Ильин М.Н. | Освещение улиц поселения | 28.12.2017 28.12.2017 29.12.2017 | 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 | 10556,8 | 3907,70825 | 10555,61 |
| 4.2 | Содержание сетей уличного освещения | Отдел муниципального хозяйства/ Ильин М.Н. | Освещение улиц поселения | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 800,0 | 573,2554 | 800,0 |
| 4.3 | Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов | Отдел муниципального хозяйства/ Ильин М.Н. | Освещение улиц поселения | 02.04.2018 | 31.12.2018 | 392,0 | 136,0 | 136,0 |
| 4.4 | Кредиторская задолженность (коммунальные услуги по уличному освещению) | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета / Горяинова Е.В. | Погашение задолженности | - | - | 687,7727 | 488,77126 | - |
| 4.5 | Выполнение работ по изготовлению сметной документации по объекту «Воздушные линии напряжением 0,4 кВ, расположенные на территории СНТ «Пищевик» и проведение экспертизы достоверности сметной стоимости | Отдел муниципального хозяйства/ Ильин М.Н. | Освещение улиц поселения | 19.06.2018 | 31.12.2018 | 58,0 | - | 58,0 |
| 5. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Семикаракорского городского поселения» |
| 5.1 | Отчисления на капитальный ремонт региональному оператору по неприватизированным квартирам | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета / Горяинова Е.В. | Отчисление региональному оператору | - | - | 24,4 | 11,40906 | - |
| 5.2 | Услуги работника по размещению информации в системе ГИС ЖКХ | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета / Горяинова Е.В. |  | - | - | 49,027 | 49,02604 | - |
| 6. Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения». |
| 6.1 | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | Отдел муниципального хозяйства/ Ильин М.Н. | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | 19.06.2018 | 31.12.2018 | 500,0 | - | 480,489 |
| 6.2 | Передача части полномочий по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения | Отдел муниципального хозяйства/ Ильин М.Н. | Передача полномочий | - | - | 70,0 | - | - |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе                                                                     Г.В. Юсина