Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.01.2020                                  г. Семикаракорск                                          № 12

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 2019 год

В соответствии с постановлениями Администрации Семикаракорского городского поселения от 08.10.2018 № 662 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.04.2018 № 280 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,  от 22.04.2019№ 257 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 15.05.2018  № 305 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» за 2019 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильина М.Н.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского  поселения                                                                     А.Н. Черненко

Распоряжение вносит:

Зав. отделом муниципального

хозяйства Администрации

Семикаракорского городского поселения

Силин Д.М.

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от 23.01.2020 № 12

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»

за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» | Отдел муниципального хозяйства/ Силин Д.М. | Ремонт и содержание автомобильных дорог | - | - | 58661,9954 | 58661,9954 | 52190,2284 | 6471,767 |
| 1.1 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел муниципального хозяйства/ Силин Д.М. | Ремонт и содержание автомобильных дорог | 03.06.2019 09.12.2019 | 25.12.2019 31.12.2019 | 1799,3596 | 1799,3596 | 1694,36437 | 104,9952 |
| 1.2 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (акцизы) | Отдел муниципального хозяйства/ Силин Д.М. | Ремонт автомобильных дорог | 09.01.2019 03.06.2019 27.08.2019 | 31.12.2019 30.08.2019 31.12.2019 | 5459,9998 | 5459,9998 | 5424,03458 | 35,9652 |
| 1.3 | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог | Отдел муниципального хозяйства/ Силин Д.М. | Разработка ПСД | 17.04.2019 28.10.2019 | 31.12.2019 31.12.2019 | 194,092 | 194,092 | 190,9738 | 3,1182 |
| 1.4 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел муниципального хозяйства/ Силин Д.М. | Содержание автомобильных дорог | 01.04.2019 17.04.2019 | 31.12.2019 31.12.2019 | 3961,144 | 3961,144 | 3944,126 | 17,017 |
| 1.5 | Софинансирование на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета/ Горяинова Е.В. | Капитальный ремонт автомобильных дорог | - | - | 483,5 | 483,5 | 409,3672 | 74,1327 |
| 1.6 | Субсидия на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета/ Горяинова Е.В. | Капитальный ремонт автомобильных дорог | - | - | 46763,9 | 46763,9 | 40527,3617 | 6236,5382 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» | Отдел муниципального хозяйства/ Силин Д.М. | Благоустройство территории поселения | - | - | 17025,3879 | 17025,3879 | 16856,19504 | 169,1929 |
| 2.1 | Содержание зеленых насаждений | Отдел муниципального хозяйства/ Силин Д.М. | Благоустройство территории поселения | 09.01.2019 02.09.2019 | 31.12.2019 31.12.2019 | 3145,9519 | 3145,9519 | 3145,9431 | 0,00876 |
| 2.2 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" в рамках подпрограммы "Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения" | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета/ Горяинова Е.В. | Благоустройство территории поселения | - | - | 13879,436 | 13879,436 | 13710,2519 | 169,1841 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» | Отдел муниципального хозяйства/ Силин Д.М. | Благоустройство территории поселения | - | - | 5880,3149 | 5880,3149 | 5843,7683 | 36,5465 |
| 3.1 | Санитарная очистка территории городского поселения | Отдел муниципального хозяйства/ Силин Д.М. | Благоустройство территории поселения | 09.01.2019 02.09.2019 02.12.2019 | 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 | 3652,10556 | 3652,10556 | 3652,10519 | 0,00037 |
| 3.2 | Утилизация ртутьсодержащих ламп | Отдел муниципального хозяйства/ Силин Д.М. | Благоустройство территории поселения | 31.01.2019 | 31.12.2019 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 0,00 |
| 3.3 | Приобретение контейнеров | Отдел муниципального хозяйства/ Силин Д.М. | Благоустройство территории поселения | 22.04.2019 17.10.2019 | 31.12.2019 31.12.2019 | 183,984 | 183,984 | 183,984 | 0,00 |
| 3.4 | Текущий ремонт памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | Отдел муниципального хозяйства/ Силин Д.М. |  | 22.10.2019 | 31.12.2019 | 110,0 | 110,0 | 99,306 | 10,694 |
| 3.5 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" в рамках подпрограммы "Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения" | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета/ Горяинова Е.В. | Благоустройство территории поселения | - | - | 1910,8253 | 1910,8253 | 1884,9731 | 25,8522 |
| 3.5.1 | Деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Семикаракорского городского поселения | МКУ «ЦКБ» | Благоустройство территории поселения | 19.03.2019 05.04.2019 14.05.2019 05.08.2019 16.09.2019 14.10.2019 | 30.06.2019 30.06.2019 31.07.2019 31.10.2019 31.10.2019 31.12.2019 | 698,0 | 698,0 | 672,811 | 25,188 |
| 3.5.2 | Мероприятия по закачке воды в оз."Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции) | МКУ «ЦКБ» | Благоустройство территории поселения | 15.07 | 31.12 | 514,0 | 514,0 | 513,3423 | 0,657 |
| 3.5.3 | Закачка воды в озеро "Старый Дон" (электроэнергия) | МКУ «ЦКБ» | Благоустройство территории поселения | 10.09 | 31.12 | 180,610 | 180,610 | 180,6097 | 0,00021 |
| 3.5.4 | Приобретение автомобиля | МКУ «ЦКБ» | Благоустройство территории поселения | 25.03.2019 | 30.06.2019 | 518,2153 | 518,2153 | 518,210 | 0,0053 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Отдел муниципального хозяйства/ Силин Д.М. | Освещение улиц поселения | - | - | 11233,1697 | 11233,1697 | 10529,9476 | 703,2221 |
| 4.1 | Техническое обслуживание объекта "Воздушные линии напряжением 0,4 кВ, раположенные на территории СНТ "Пищевик" | Отдел муниципального хозяйства/ Силин Д.М. | Освещение улиц поселения | 13.02.2019 | 31.12.2019 | 100,0 | 100,0 | 99,9999 | 0,0001 |
| 4.2 | Оперативное и техническое обслуживание ВЛ 0,4 кВ, расположенных на территории СНТ «Пищевик» | Отдел муниципального хозяйства/ Силин Д.М. | Освещение улиц поселения | - | - | 8,33033 | 8,33033 | 8,33033 | 0,00 |
| 4.3 | Софинансирование на разработку проектно-сметной документации по объекту "Строительство ВЛЗ-10кВ, монтаж 3-х ТП10/0,4кВ, реконструкция ВЛ-0,4кВ в зоне ТП №4052; ТП №4092; ТП №4093 с переводом питания части ВЛ-0,4 кВ на вновь монтируемые ТП 10/0,4 кВ и монтаж информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ СНТ "Пищевик" г.Семикаракорск" | Отдел муниципального хозяйства/ Силин Д.М. | Освещение улиц поселения | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Кредиторская задолженность за уличное освещение города | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета / Горяинова Е.В. | Погашение задолженности | - | - | 521,0789 | 521,0789 | 521,0789 | 0,00 |
| 4.5 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" в рамках подпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики" | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета / Горяинова Е.В. | Освещение улиц поселения | - | - | 10603,7605 | 10603,7605 | 9900,5385 | 703,222 |
| 4.5.1 | Коммунальные услуги по уличному освещению города | МКУ «ЦКБ» | Освещение улиц поселения | 25.01.2019 25.01.2019 25.01.2019 10.09.2019 | 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 | 9273,7605 | 9273,7605 | 8577,999 | 695,7614 |
| 4.5.2 | Содержание сетей уличного освещения | МКУ «ЦКБ» | Освещение улиц поселения | 09.01.2019 | 25.12.2019 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 0,00 |
| 4.5.3 | Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов | МКУ «ЦКБ» | Освещение улиц поселения | 16.07.2019 29.03.2019 16.09.2019 12.11.2019 22.11.2019 09.12.2019 17.12.2019 30.12.2019 | 30.09.2019 30.06.2019 31.10.2019 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 | 450,0 | 450,0 | 442,5394 | 7,4605 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения». | Отдел муниципального хозяйства/ Силин Д.М. | Коммунальная инфраструктура | - | - | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 0,00 |
| 5.1 | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | Отдел муниципального хозяйства/ Силин Д.М. | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | 07.06.2019 | 31.12.2019 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,00 |
| 5.2 | Передача части полномочий по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета / Горяинова Е.В. | Передача полномочий | - | - | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,00 |
| Итого | 93450,8679 | 93450,8679 | 86070,1394 | 7380,7284 |

Приложение

к отчёту об исполнении плана

реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 2019 г.

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» по итогам 2019 года

Основной целью муниципальной программы «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» на 2019 г. является комплексное решение проблем  благоустройства территорий города, создание благоприятных и  комфортных условий для проживания городского населения, повышение качества жизни горожан.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения».

Подпрограмма 2 «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения».

Подпрограмма 3 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения».

Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Подпрограмма 5 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения»

В  бюджете Семикаракорского городского поселения на 2019 год муниципальной программой Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» - (далее программа) предусмотрено 93450,8679 тыс. рублей.

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» состоит из пяти подпрограмм.

Контрольные события, промежуточные результаты при реализации программы не предусмотрены.

При реализации программы выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пр. В.А. Закруткина и ул. Авилова. Сумма потраченной субсидии, выделенной из областного бюджета составила  40527,36 тыс.рублей, при этом софинансирование на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 409,367 тыс. рублей.

Оперативный контроль за реализацией муниципальной программой «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» не требуется.

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе                            Г.В. Юсина