Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2010                                    г. Семикаракорск   	                              		№  7

О наведении санитарного порядка на

территории Семикаракорского городского поселения

В связи с наступлением положительных температур и сходом снежного покрова, необходимостью проведения весенних работ по наведению санитарного порядка на территории Семикаракорского городского поселения, а также подготовкой к проведению празднования Пасхи, 1 Мая, Дня Победы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Поручить заведующему отделом муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения Браткову В.И. подготовить в срок до 24.03.2010 и представить на утверждение План мероприятий по наведению санитарного порядка на территории Семикаракорского городского поселения с 25 марта  по 30 апреля 2010 года.

2. Возложить  координацию работы всех задействованных служб, предприятий, организаций по наведению санитарного порядка в городе на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения Лубашева В. С.

3. Объявить с 25 марта  по 30 апреля 2010 года месячник по наведению чистоты и порядка на территории городского поселения. Дни 27 марта, 3, 10, 17, 24 апреля 2010 года считать общегородскими субботниками.

Заведующему отделом  муниципального хозяйства  Администрации Семикаракорского городского поселения Браткову В. И. обеспечить организацию и  проведение общегородских субботников.

4. Обязать руководителей предприятий, организаций всех форм собственности, владельцев индивидуальных домовладений, приватизированных квартир, нанимателей жилых помещений, владельцев торговых павильонов, магазинов, аптек, парикмахерских принять меры по очистке закрепленных и прилегающих территорий согласно «Правилам благоустройства и санитарного содержания территории Семикаракорского городского поселения».

5. Директору муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Алехину  В.И.  организовать в период  с 27 марта по 8 мая 2010 года прием мусора на свалке твердых бытовых отходов без взимания платы от частных лиц и организаций г. Семикаракорска.

6. Специалисту 1 категории по работе с населением и административной практике Администрации Семикаракорского городского поселения Митяшовой Е.Н., ведущему специалисту по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Семикаракорского городского поселения Борисенко Н.В., заведующему сектором архитектуры и градостроительства  Семикаракорского городского поселения Сулименко А.В. выдать предписания владельцам фирм, магазинов, аптек по благоустройству прилегающей территории: примыкание подъездов к тротуарам из тротуарной плитки, установка афишных тумб, урн, лавочек для отдыха, обустройство клумб и т.п.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения Лубашева В.С.

Глава Семикаракорского

городского поселения                                                                    А.Н. Черненко

Распоряжение вносит:

Заведующий отделом муниципального

хозяйства Администрации

Семикаракорского городского поселения

Братков В.И.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Семикаракорского

городского поселения

__________А.Н. Черненко

24.03.2010г.

ПЛАН

мероприятий по наведению санитарного порядка

на территории Семикаракорского городского поселения

с 25 марта  по 30 апреля 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение совещания с руководителями предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности. | 24.03.10 25.03.10 31.03.10 | Лубашев В.С. |
| 2. | Информирование населения через СМИ о необходимости участия в субботниках, в проведении мероприятий по наведению чистоты и санитарного порядка на территории городского поселения. | март, апрель 2010г. | Юсина Г.В. |
| 3. | Проведение еженедельных сходов граждан | апрель | Лубашев В.С. Братков В.И. Митяшова Е.Н. Депутаты Семикаракорского городского поселения |
| 4. | Организация и проведение общегородских субботников | 27 марта, 03,10,17, 24 апреля | Братков В.И. |
| 5. | Ликвидация стихийных свалок: | 30.03 -30.04 | Администрация города |
|  | - по периметру кладбища | 01.04 | МП ЖКХ Алехин В.И. |
|  | - в жилпоселке по ул. Калинина, пер. Рабочий | 10.04 | МП ЖКХ Алехин В.И. |
|  | - поле за 23 переулком | 5.04. | МОУ ССОШ № 3 Шибанова В.Н. |
|  | - лесополоса от кафе «Дружба» до АЗС № 71 | 12.04 | МОУ ССОШ № 3 Шибанова В.Н. |
|  | - у жилого поселка «Энергетиков» - у здания подстанции СМ-1 | 19.04. | Центральные электрические сети Верещагин В.А. |
|  | - ул. Восточная от асфальта до поля | 10.04 | Семикаракорское ДРСУ Рыжков Ю. М. |
|  | - лесополоса от 1 пер. до Районной станции по борьбе с болезнями животных | 10.04 | Районная станция по обрьбе с болезнями животных Соловьева Г.А., МУ«Отдел образования» Фролова О.И. |
|  | - на территории, прилегающей к лагерю «Меридиан» | 8.04 | Старшая Мазанова Н. В. |
|  | - лесополоса восточная от ГАИ до пр. Атаманского | 14.04 | АО «Родник» Рвачев П. А. |
|  | - территория у храма | 14.04 | АО «Ремонтник» Черевков В. С. |
|  | - территория подсобного хозяйства«Агроремтехсервис» | 14.04 | АО «Агроремтех сервис» Топилин Н. П. |
|  | - лесополоса микрорайона Первомайский | 25.04 | Администрация города, жители мкр. Первомайсий |
|  | - территория у мельницы, «Дворничиха» | 14.04 | ОАО «Пищевик» Хромых С.М. |
|  | - лесной массив у лагеря «Комсомолец» | 24.04 | депутаты Семикаракорского городского поселения |
|  | - на территории, прилегающей к дачным массивам | 25.04 | дачный кооператив Любимова А.В. |
|  | - территория у озера Старый Дон от 15 До 21 переулка по ул. Луговой | 10.04 | МОУ ССОШ № 3 Шибанова В.Н. |
|  | Территория у базы «Кочетовский кут» | 10.04 | Ершов А.Л. |
|  | - территория между Автовокзалом и д/сад «Родничок» | 25.03 | Автовокзал Трухачева Н.М. |
|  | - берег озера Старый Дон от 5 переулка до 13 переулка. | 15.04, 29.04 | МОУ ССОШ № 1 Ганеев И.И. |
|  | - пустырь у ЦРБ между ул. Восточной и ул. Королева | 25.03 | МОУ ССОШ № 2 Гердт Н. И. |
|  | лесополосы вдоль ул. Восточной с обоих сторон и вдоль лесополосы – продолжение пр. Атаманский | 25.03 | МОУ ССОШ № 2 Гердт Н. И. |
|  | - пустырь между ПТУ и пр. Королева и между РДК и Земкомбанком | 15.04 | ПУ-73 Шаповалова Т. А. |
|  | - вдоль дороги на паром | 18.04 | Семикаракорское ДРСУ Рыжков Ю.М. |
|  | - территория вокруг СПК «Семикаракорский Плодопитомник» - у территории д/сада «Ягодка» | 10.04 | СПК «Семикаракорский Плодопитомник» Аниканов А. Н. |
|  | - дамба на 6 пер., спуск к мкр. Первомайский | 10.04 | МП ЖКХ Алехин В.И. |
|  | - пустырь за ТСЖ «Наш дом», СОШ №2 | 12.04 | МОУ ССОШ № 2 Гердт Н. И. |
| 6. | Грейдирование обочин, улиц (согласно закреплению). | 21.04 | Семикаракорское ДРСУ Рыжков Ю.М., МП ЖКХ Алехин В.И. |
| 7. | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия улиц и переулков (согласно закреплению). | в течение апреля | Семикаракорское ДРСУ Рыжков Ю.М., МП ЖКХ Алехин В.И. |
| 8. | Восстановление и установка дорожных знаков. | в течение апреля | МП ЖКХ Алехин В.И. |
| 9 | Ремонт тротуаров (согласно закреплению) | в течение апреля | МП ЖКХ Алехин В.И. |
| 10 | Обрезка деревьев по улицам города и в парках | 5.04 | МП ЖКХ Алехин В.И., МЧС |
| 11 | Приведение в порядок клумб, аллей, газонов в центре города (ул. Ленина, пр. Арабского, пл. Левченко, 5 переулок, парк). | 01.05 | МП ЖКХ Алехин В.И.; ДСЗН Хорунин Ю.Л.; Администрация города; Администрация района |
| 12 | Ремонт автобусных павильонов | 1.04-25.04. | предприятия города, предприниматели |
| 13 | Приведение в порядок фасадов зданий | 25.04 | руководители предприятий, организаций, предприниматели Сулименко А.В., Ливада Е.В. |
| 14 | Завоз песка на кладбища | 03.04 | МП ЖКХ Алехин В.И. |
| 15 | Приведение в надлежащее состояние въездов в город | 15.04. | МП ЖКХ Алехин В.И., Семикаракорское ДРСУ Рыжков Ю.М. |
| 16 | Очистка берега озера Старый Дон и набережной | 14.04. | ПУ-73 Шаповалова Т.А. |
| 17 | Ремонт, покраска ограждений, лавочек. Побелка деревьев и бордюров, | 20.04. | МП ЖКХ Алехин В.И., население |
| 18 | Проведение рейдов по городу по наведению санитарного порядка в целях выявления нарушений правил благоустройства и составление административных протоколов | Еже-недельно | РОВД Ромашенко В.Р., Специалисты администрации города, Редакция «Семикаракорские вести» |
| 19 | Объезд города по готовности к празднованию Пасхи | 03.04. | Администрация города |
| 20 | Приведение в порядок братских могил | 12.04. | МП ЖКХ Алехин В.И. |
| 21 | Завоз песка на пляжи, 200 т | в течение апреля | МП ЖКХ Алехин В.И. |
| 22 | Приведение в порядок газонов, обрезка, побелка деревьев | 30.04. | МП ЖКХ Алехин В.И. |
| 23 | Ремонт и покраска фасадов зданий, ограждений: Художественная школа Магазины типография клуб «Атлант» почтовые отделения СТТП «Фармация» Рынки ( центральный, на 15пер., в районе Автовокзала) Служба судебных приставов Приведение в порядок фасадов зданий Сбербанка, прилегающей территории | 20.04. 20.04. 20.04. 20.04. 20.04. 20.04. 20.04. 20.04. 20.04. | Лухина Т. Т. ПТПО Шищенко А.В., владельцы магазинов Алексеева Л.И. Семикаракорская ДЮСШ Мелещенко В.Д. Бондаренко О.В. Найденов И.Д. МУП «Привоз» Мощалкин Е. П. ПТПО Шищенко А.В. Браткова В.И. |
|  | Ремонт мемориала на площади им. Левченко: 1. Ремонт и покраска цоколя и Ограждения 2. Подсадка цветов на клумбах 3. Стрижка газонов, живой изгороди 4. Приведение в порядок трибун, покраска полов | 30.04 20.04. 15.04. 25.04. | ООО Ресурс Есин И.И. МП ЖКХ Алехин В.И. МП ЖКХ Алехин В.И. ООО Ресурс Есин И.И. |

Заведующий отделом

муниципального хозяйства

Администрации Семикаракорского

городского поселения                                                                            Братков В.И.