Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2026                                   г. Семикаракорск                                         № 168

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.09.2024 № 625 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения», постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.09.2024 № 626 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения» (в редакции от 19.02.2026 № 97)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 
Семикаракорского городского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.12.2024 № 846, за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Семикаракорского городского поселения «Семикаракорск-официальный».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Левизову А.В.

Глава Семикаракорского

городского поселения                                                                             Н.В. Пащенко

Постановление вносит:

Отдел муниципального хозяйства

Администрации Семикаракорского

городского поселения

исп. Лыткин П.С.

Приложение

к постановлению

Администрации

Семикаракорского городского поселения

от 20.03.2026 № 168

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.12.2024 № 846, за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

Основными приоритетами деятельности в сфере реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие транспортной системы» являются: развитие, совершенствование и безопасность функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Семикаракорского городского поселения, сохранение существующей дорожной сети, текущий ремонт и выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

В соответствии с основными приоритетами, определенными Стратегией социально - экономического развития Ростовской области на период до 2030 года основными целями,  в рамках реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.12.2024 № 846 (далее – муниципальная программа), в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении)

мероприятий (результатов) и контрольных точек

структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

В рамках комплекса процессных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» предусмотрена реализация  1 мероприятия (результата) и 3 контрольных точек.

Комплекс процессных мероприятий «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» выполнено.

Мероприятие (результат) «Мероприятия, связанные с текущим ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено частично.

Мероприятие (результат) «Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено частично.

Мероприятия (результат) «Средства на возобновление пассажирских перевозок в 2025 году на территории Семикаракорского городского поселения, выделенные из резервного фонда Администрации Семикаракорского района (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» выполнено.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2025 год составил  34910,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – средства не предусмотрены;

внебюджетные источники – средства не предусмотрены;

местный бюджет - 34910,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 26.11.2024 № 165 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил – 34910,5 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – областной бюджет – средства не предусмотрены;

внебюджетные источники – средства не предусмотрены;

местный бюджет  - 34910,5 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены не в полном объеме.

Раздел 5. Сведения о достижении

плановых и фактических значений показателей

муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 3 показателя, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, плановое значение достигнуто.

Показатель «Мероприятия, связанные с текущим ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения»: плановое значение – 34 239,7 тыс. рублей, фактическое значение – 28 868, 4 тыс. рублей.

Показатель «Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»: плановое значение -  0,00 тыс. руб., фактическое значение – 0,00 тыс. рублей.

Показатель «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Семикаракорском городском поселении»: плановое значение: 670,8 тыс. рублей, фактическое значение – 389,0 тыс. рублей.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период УДмпi рассчитывается по формуле:

УДмпi=0,5×УДп+0,5×УДстр.эл.

где:

УДп –

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 93,8 (92+100+85+92+100/ 5)

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 93,8 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 3-х структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы (УДмпi) за 2025 год составляет 90,7 (0,5 × 100 + 0,5 × 93,8).

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период ОПмп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7×ОПпМП+0,3×ОПпСЭ

где:

ОПпМП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпМП) за 2025 год составляет 100 (100 + 100 + 100 + 100 / 4).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 93,8 ((92+100+85+92+100/ 5).

Оценка динамики прироста значений показателей ОПмпза 2025 год составляет 90,7 (0,7 × 100 + 0,3 × 93,8).

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi×EPi×100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

EPi – значение i-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 5-ти критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет (1 × 0,2 + 1 × 0,2 + 1 × 0,2 + 1 × 0,2 + 1 × 0,2) × 100 = 100.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

0,8×УДмпi+0,1×ОПмп+0,1×ФинУп=ИОиЭфмп.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет (0,8 × 96,7 + 0,1 × 97,99 + 0,1 × 100) = 97,2 в связи с чем, реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности».

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы отсутствует.

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

| Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе | А.В. Левизова |
| --- | --- |

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Развитие транспортной системы»,

утвержденной постановлением Администрации

Семикаракорского городского поселения

12.12.2024 № 846, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов),

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО) | Причины не реали-зации / реали-зации не в пол-ном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание муниципального имущества Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | условная единица |  |  | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 2. | Контрольная точка мероприятия 1.1. «Мероприятия, связанные с текущим ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 3. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.2 «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 4. | Контрольная точка мероприятия 1.2 «Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 5. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.3 «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Семикаракорском городском поселении» | Х | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. |  |
| 6. | Контрольная точка мероприятия 1.3 «Средства на возобновление пассажирских перевозок в 2025 году на территории Семикаракорского городского поселения, выделенные из резервного фонда Администрации Семикаракорского района (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» | Х | 31.12.2025 | Х | Х |  | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. |  |

Примечание.

Список используемых сокращений:

Х – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Развитие транспортной системы»,

утвержденной постановлением

Администрации Семикаракорского городского поселения

12.12.2024 № 846, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год

| Наименование государственной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Развитие транспортной системы» | всего, в том числе: | 34 910,5 | 34 910,5 | 29257,4 | 83,8 | – |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – | – | – |
|  | местный бюджет | 34 910,5 | 34 910,5 | 29257,4 | 83,8 | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Развитие транспортной системы»,

утвержденной постановлением

Администрации Семикаракорского городского поселения

12.12.2024 № 846, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости / динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий / убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста (процентов) | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Муниципальное имущество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Показатели государственной программы «Муниципальное имущество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель «Мероприятия, связанные с текущим ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения» | тыс. рублей | динамически наследуемый | возрастающий | 0,0* | 34 239,7 | 28 868,4 | 84,3 | - |
| 1.2. | Показатель «Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | тыс. рублей | динамический наследуемый | возрастающий | 0** | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 1.3. | Показатель «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Семикаракорском городском поселении» | тыс. рублей | динамический наследуемый | возрастающий | 0 | 670,8 | 389,0 | 57,9 |  |
| Итого по показателям муниципальной программы «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  | 0 | 34910,5 | 29257,4 | 83,8 | Х |

* Указано фактическое значение показателя в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Семикаракорского городского поселения

на 2026 – 2028 годы, утвержденным постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 09.09.2025 № 155

** Указано целевое значение показателя, учитываемое в расчете оценки динамики прироста.

***Данный показатель не входит в расчет оценки динамики прироста, так как не характеризует развитие отрасли экономики.

Примечание.

Используемые сокращения:

б/н – без номера.

| Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству | А.В. Левизова |
| --- | --- |