ПРОЕКТ
Российская Федерация                              
Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                 г. Семикаракорск                                                     № 
Об утверждении  отчета о финансировании и освоении 

проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной  целевой программы 
 «Комплексное благоустройство Семикаракорского

 городского поселения на  2012-2014 годы» за 2013 год.
         В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации Решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 18.09.2013 № 49 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», постановления Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1.Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Комплексное благоустройство Семикаракорского городского поселения на  2012-2014 годы» за 2013 год  согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования на информационных стендах в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и библиотеках, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения городскому хозяйству  Лубашева В.С.                    
Глава Семикаракорского

городского поселения                                                                                                  А.Н. Черненко
Постановление вносит:

Заведующий отделом  муниципального 

хозяйства Администрации 

Семикаракорского городского поселения 

Братков В.И.

Приложение  1 к постановлению

Администрации Семикаракорского

 городского поселения   

                                                                                                                                                                                                                                      от                 №  
Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 

«Комплексное благоустройство Семикаракорского

 городского поселения на  2012-2014 годы» 
за 2013 год
                                                                                                                                (тыс. рублей)

	N 
п/п
	Наименование
мероприятия 
	Объем ассигнований в соответствии  
с постановлением Администрации   
Семикаракорского городского поселения об утверждении  
программы
	Уточненный план ассигнований    
на 2013 год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы   
неосвоен-
ных      
средств  
и причины
их неос- 
воения   
(по ис-  
точникам 
финанси- 
рования) 

	
	
	всего
	феде-  
ральный
бюджет 
<*>    
	област-
ной    
бюджет 
	мест- 
ный   
бюджет
	внебюд-
жетные 
источ- 
ники   
	всего
	феде-  
ральный
бюджет 
<*>    
	област-
ной    
бюджет 
	мест- 
ный   
бюджет
	внебюд-
жетные 
источ- 
ники   
	всего
	феде-  
ральный
бюджет 
<*>    
	област-
ной    
бюджет 
	мест- 
ный   
бюджет
	внебюд-
жетные 
источ- 
ники   
	

	1 
	2      
	3  
	4   
	5   
	6   
	7   
	8  
	9   
	10   
	11  
	12   
	13  
	14   
	15   
	16  
	17   
	18    

	1
	Всего по    
ПРОГРАММЕ   
	26744,714
	-
	2127,15
	24617,564
	-
	26895,574
	-
	4289,55
	22607,024
	-
	266671,5542
	-
	4289,29856
	22383,25564
	-
	224,0198

	1. Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них и организация дорожного движения в границах городского поселения».

	1.1
	Капитальный ремонт дорог
	0
	-
	-
	0
	-
	2335,2
	-
	2162,4
	172,8
	-
	2334,93356
	-
	2162,14856
	172,785
	-
	0,25144

	1.2
	Содержание дорог
	9158,914
	-
	2127,15
	7031,764
	-
	9079,014
	-
	2127,15
	6951,864
	-
	9079,14
	-
	2127,15
	6951,864
	-
	0

	1.3
	Разработка ПСД на кап. ремонт дорог и тротуаров
	3950
	-
	-
	3950
	-
	1194,5
	-
	-
	1194,5
	-
	1184,33828
	-
	-
	1184,33828
	-
	10,16172

	1.4
	Приобретение фрезы
	0
	-
	-
	0
	-
	296,0
	-
	-
	296,0
	-
	295,99
	-
	-
	295,99
	-
	0,010

	2. Подпрограмма «Сохранение и развитие зеленого фонда городского поселения»

	2.1
	Озеленение
	6870
	-
	-
	6870
	-
	5097,449
	-
	-
	5097,449
	-
	5097,449
	-
	-
	5097,449
	-
	0

	2.2
	Дополнительные мероприятия по озеленению
	1500
	-
	-
	1500
	-
	1397,872
	-
	-
	1397,872
	-
	1397,872
	-
	-
	1397,872
	-
	0

	2.3
	Валка деревьев
	390,4
	-
	-
	390,4
	-
	352,551
	-
	-
	352,551
	-
	352,551
	-
	-
	352,551
	
	0

	2.4
	Разработка ПСД на благоустройство сквера по пр. Закруткина.
	0
	-
	-
	0
	-
	48,0
	-
	-
	48,0
	-
	47,999
	-
	-
	47,999
	-
	0,001

	2.5
	Работы по монтажу телевизионной системы видеоконтроля в сквере по пр. Закруткина
	0
	-
	-
	0
	-
	38,915
	-
	-
	38,915
	-
	38,915
	-
	-
	38,915
	-
	0

	2.6 
	Приобретение газонокосилок
	200
	-
	-
	200
	-
	199,434
	-
	-
	199,434
	-
	199,434
	-
	-
	199,434
	-
	0

	2.7
	Приобретение детской площадки
	405
	-
	-
	405
	-
	457,781
	-
	-
	457,781
	-
	457,781
	-
	-
	457,781
	-
	0

	2.8
	Благоустройство сквера по пр. Закруткина
	0
	-
	-
	0
	-
	341,64
	-
	-
	341,64
	-
	341,64
	-
	-
	341,64
	-
	0

	2.9
	Установка видеонаблюдения за сквером по пр. Закруткина
	0
	-
	-
	0
	-
	59,987
	-
	-
	59,987
	-
	59,987
	-
	-
	59,987
	-
	0

	2.10
	Приобретение инвентаря
	150
	-
	-
	150
	-
	125,421
	-
	-
	125,421
	-
	125,421
	-
	-
	125,421
	-
	0

	3. Подпрограмма «Санитарная очистка территории и прочие мероприятия по благоустройству городского поселения»

	3.1
	Закачка воды в оз. Старый Дон
	398
	-
	-
	398
	-
	329,6
	-
	-
	329,6
	-
	315,82978
	-
	-
	315,82978
	-
	13,77022

	3.2
	Прочие работы (санитарная очистка территории)
	3022,4
	-
	-
	3022,4
	-
	3499,7
	-
	-
	3499,7
	-
	3299,908
	-
	-
	3299,908
	
	199,792

	3.3
	Мероприятия по перекачке воды в оз. Старый Дон (ремонт насосной станции)
	500,0
	-
	-
	500,0
	-
	500,0
	-
	-
	500,0
	-
	499,99658
	-
	-
	499,99658
	-
	0,00342

	3.4
	Отлов безнадзорных животных 
	200,0
	-
	-
	200,0
	-
	271,0
	-
	-
	271,0
	-
	271,0
	-
	-
	271,0
	-
	0

	3.5
	Приобретение техники.
	0
	-
	-
	0
	-
	1271,55
	-
	-
	1271,55
	-
	1271,535
	-
	-
	1271,535
	-
	0,015


Приложение  2 к постановлению

Администрации Семикаракорского



 городского поселения   

 от            №  

Пояснительная записка
о результатах реализации муниципальной долгосрочной  

целевой  программы  «Комплексное благоустройство Семикаракорского

 городского поселения на  2012-2014 годы» за   2013 год.

Основной целью муниципальной долгосрочной  целевой  программы «Комплексное благоустройство Семикаракорского городского поселения на 2012-2014 годы» (далее - Программа) на 2013 г. являлась комплексное решение проблем  благоустройства территорий города, создание благоприятных и  комфортных условий для проживания городского населения, повышение качества жизни горожан.
           В рамках Программы в 2013 году за счет средств софинансирования проведено асфальтирование внутриквартальных проездов по ул. Авилова (между 2 и 3 переулком, между 14 и 15 переулком), по ул. Калинина (между 1 и 2 переулком, между 2 и 3 переулком), внутриквартальный проезд между ул. Королева и переулком Восточным, по ул. Авилова 45-49.


За счет средств местного бюджета выполнены работы по грейдированию и планировке грунтовых дорог и дорог с щебеночным покрытием : по ул. Мира, ул. Лермонтова, ул. Пушкина ул. Южная, ул. Курганная, 14 переулку, по ул. Первомайская, 8 переулку, 22 переулку; ул. Кошевого, по ул. Станичная, 17 переулку, ул. Заводская, 20 переулку , 10 переулку   и заезд по 1 переулку;

 - ямочный ремонт асфальтного покрытия на отдельных  участках дороги по 13 переулку (пр Атаманский- ул. Калинина) ул. Королева и Парковому проезду, по ул.Калинина -13пер., 5 переулку.,4 переулку, 3 переулку, 9 переулку, 1 переулку, ул. Королева дом №4, ул. Королева, 5; ул. Зеленая, ул. Береговая, ул.Западная; ул.Араканцева; ул. Придонская, ул. Красноармейская, пр. Победы .


В целях безопасности дорожного движения выполнен следующий объем работы:

- дорожная разметка, разметка пешеходных переходов и искусственных неровностей по по ул. Калинина и пр.Б.Куликова, пр.Победы, ул.Королева, ул. Красноармейской, 1 пер., ул. Авилова, ул.Араканцева;

- произведена замена и установка дорожных знаков в количестве  27 шт.
        Санитарная очистка была проведена на территории     3,0 млн. кв. метров, было собрано и вывезено более       6,0  тыс. куб. метров мусора. Высажено более 1000 саженцев деревьев, разбиты цветники. Произведена формовочная обрезка деревьев по улице Калинина, пр. Закруткина, ул. Араканцева. Скашивание травы в течение лета производилось 3 раза.  Частично обрезаны деревья в зоне видимости дорожных знаков. Территория парка очищена от остатков срезанных деревьев.
          В 2013 году на реализацию Программы предусмотрены денежные средства в размере 26895,574 тыс. рублей, реализовано 266671,5542 тыс. рублей. Отчёт о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы по результатам её реализации за 2013 год приведён в приложении  1 к настоящему постановлению.

Заведующий отделом муниципального 

хозяйства Администрации  Семикаракорского

городского поселения                                                                                         В.И. Братков

1

