Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.07.2018                             	      г. Семикаракорск                                      № 117

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Информационное общество»  за 1 полугодие 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.04.2018 № 280 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,  постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 15.05.2018  № 305 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

- Принять к сведению отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Информационное общество» за 1 полугодие 2018 года согласно приложению к настоящему  распоряжению.

2.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.

3.  Контроль за  исполнением распоряжения возложить на заместителя главы  Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г. В.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения                                                                А. Н. Черненко

Распоряжение вносит:

Зам. Главы Администрации

Г. В. Юсина

Исп. Ю.В.Сидорович

Приложение

к распоряжению Администрации Семикаракорского

городского поселения

от  __.07.2018     № ___

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Информационное общество» за 1 полугодие 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ИОВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.<1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Формирование необходимых условий для развития коммуникационной инфраструктуры доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе, ведущий специалист по программному обеспечению и информационным технологиям Администрации Семикаракорского городского поселения | Обеспечение бесперебойной работы при межведомственном взаимодействии, электронном документообороте, обеспечение наличия на территории муниципального образования современной информационной инфраструктуры, предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием универсальной электронной карты, переход на безбумажный документооборот | - |  | 413,8 | 186,671 | 397,748 |
| 1.1 | Оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | 13.01.2018 | 31.12.2018 | 187,2 | 74,995 | 179,988 |
| 1.2 | Приобретение ЭЦП для системы электронного документооборота «Дело» |  |  | 09.01.2018 09.01.2018 | 31.12.2018 31.12.2018 | 18,6 | 9,76 | 9,76 |
| 1.3 | Оплата услуг по передаче отдельных полномочий в МАУ «МФЦ» |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 208 | 101,916 | 208 |
| 2 | Развитие информационно-технологической инфраструктуры Администрации Семикаракорского городского поселения | Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе, ведущий специалист по программному обеспечению и информационным технологиям Администрации Семикаракорского городского поселения | Обеспечение бесперебойной работы средств вычислительной техники и периферийных устройств, повышение качества работы сотрудников аппарата, повышение уровня информированности населения, расширение функционала вычислительной техники, повышение защищенности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Семикаракорского городского поселения | - |  | 882,102 | 437,014 | 677,043 |
| 2.1 | Приобретение офисной техники |  |  | - | - | 0 | - | - |
| 2.2 | Приобретение программного обеспечения и услуг по его сопровождению |  |  | 09.01.2018 12.01.2018 07.02.2018 26.02.2018 11.04.2018 14.15.2018 06.06.2018 19.06.2018 | 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 | 699,202 | 384,109 | 621,539 |
| 2.3 | Приобретение расходных материалов к оргтехнике |  |  | 27.04.2018 | 31.12.2018 | 100,8 | 52,905 | 55,504 |
| 2.4 | Услуги по ремонту оргтехники |  |  |  |  | 82,1 | 0 |  |
| 3. | Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения в сети «Интернет» (поддержка официального сайта Администрации) | Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе, ведущий специалист по программному обеспечению и информационным технологиям Администрации Семикаракорского городского поселения | Повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения. Обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоуправления. |  |  | 5,2 | 0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | X | 1301.102 | 623.685 | 1074.791 |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе							  		                  Г.В.Юсина