Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 12.07.2016 г. Семикаракорск № 129

О внесении изменений в распоряжение Администрации

Семикаракорского городского поселения

от 28.12.2015 № 212

«Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Семикаракорского

городского поселения «Комплексное развитие

Семикаракорского городского поселения»

 В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения», постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от № «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 31.10.2013 № 493 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»

 1. В распоряжение Администрации Семикаракорского городского поселения от 28.12.2015 № 212 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» внести следующие изменения:

 приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Семикаракорского городского поселения от 27.05.2016 № 105 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Семикаракорского городского поселения от 28.12.2015 № 212 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения».

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.

 4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Лубашева В.С.

Глава Семикаракорского

городского поселения А.Н.Черненко

Распоряжение вносит:

 Зав. отделом муниципального

хозяйства Семикаракорского

городского поселения

Братков В.И.

Приложение к распоряжению

Администрации Семикаракорского

 городского поселения от 12.07.2016 № 129

«приложение к распоряжению

Администрации Семикаракорского

 городского поселения

от 28.12.2015 № 212»

План

реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

 «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»
на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия | Ответственный  исполнитель  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | районныйбюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движение на территории Семикаракорского городского поселения» |  |  |  | 6943,3796 | 0,0 | Х | 6943,3796 | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства» | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения | позволит повысить качество жизни жителей Семикаракорского городского поселения путем повышения качества предоставления услуги по содержанию улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования. | Весь период | 6943,3796 | 0,0 | Х | 6943,3796 | Х |
| 1.1.1 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Весь период | 2000,0 | Х | Х | 2000,0 | Х |
| 1.1.2 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (акцизы) | Весь период | 4460,1 | Х | Х | 4460,1 | Х |
| 1.1.3 | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог | Весь период | 90,0 | Х | Х | 90,0 | Х |
| 1.1.4 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (акцизы) | Весь период | 393,2796 | Х | Х | 393,2796 | Х |
| 1.1.5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Весь период | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 | Х |
| 2 | Подпрограмма «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» |  |  |  | 11875,4 | Х | Х | 11875,4 | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие«Сохранение и развитие зелёного фонда города, реконструкция зелёных насаждений, устройство газонов и цветников на улицах города»  | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; развитие культурного отдыха населения;улучшение санитарного и экологического состояния городского поселения;увеличение площади зеленых насаждений. | Весь период | 11875,4 | Х | Х | 11875,4 | Х |
| 2.1.1 | Содержание зеленых насаждений | Весь период | 2700,0 | Х | Х | 2700,0 | Х |
| 2.1.2 | Приобретение детской площадки | Май-июль | 275,0 | Х | Х | 275,0 | Х |
| 2.1.3 | Оказание дополнительных услуг по благоустройству территории городского поселения | Весь период | 306,0 | Х | Х | 306,0 | Х |
| 2.1.4 | Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения по благоустройству | Весь период | 8594,4 | Х | Х | 8594,4 | Х |
| 3 | Подпрограмма «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» |  |  |  | 4479,8 | Х | Х | 4479,8 | Х |
| 3.1 | Основное мероприятие «Ликвидация мусора и ТБО на улицах и местах общего пользования, в т.ч. с кладбищ»  | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения | Соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории;- обеспечение чистоты и порядка улиц и дворов, организация мест отдыха ;- содержание территорий в соответствии с санитарными, техническими нормами и правилами. | Весь период | 3100,0 | Х | Х | 3100,0 | Х |
| 3.1.1 | Санитарная очистка территории городского поселения | Весь период | 3100,0 | Х | Х | 3100,0 | Х |
| 3.2 | Основное мероприятие «Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе и прочие мероприятия по благоустройству территории городского поселения»  | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения | Создание условий для благоприятного проживания граждан на территории городского поселения;- повышение уровня благоустроенности территории Семикаракорского городского поселения; - повышение уровня культуры жителей города; - увеличение количества мест массового отдыха. | Весь период | 1379,8 | Х | Х | 1379,8 | Х |
| 3.2.1 | Отлов безнадзорных животных | Весь период | 364,5 | Х | Х | 364,5 | Х |
| 3.2.2 | Мероприятия по закачке воды в оз."Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции) | Май-сентябрь | 509,4 | Х | Х | 509,4 | Х |
| 3.2.3 | Закачка воды в озеро "Старый Дон" (электроэнергия) | Май-сентябрь | 442,0 | Х | Х | 442,0 | Х |
| 3.2.4 | Утилизация ртутьсодержащих ламп |  | Весь период | 23,4 | Х | Х | 23,4 | Х |
| 3.2.5 | Кредиторская задолженность за отлов безнадзорных животных | Весь период | 40,5 | Х | Х | 40,5 | Х |
| 4. | Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения |  Реконструкция и увеличение протяженности сетей уличного освещения. |  | 10751,81118 | Х | Х | 10751,81118 | Х |
| 4.1 | Основное мероприятие «Освещение улично-дорожной сети»  | Весь период | 10751,81118 | Х | Х | 10751,81118 | Х |
| 4.1.1 | Коммунальные услуги по уличному освещению города | Весь период | 9100,0 | Х | Х | 9100,0 | Х |
| 4.1.2 | Содержание сетей уличного освещения | Весь период | 748,3 | Х | Х | 748,3 | Х |
| 4.1.3 | Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов | Весь период | 442,6 | Х | Х | 442,6 | Х |
| 4.1.4 | Кредиторская задолженность (содержание сетей уличного освещения) | Январь-май | 118,0 | Х | Х | 118,0 | Х |
| 4.1.5 | Кредиторская задолженность (коммунальные услуги по уличному освещению) | Январь-май | 342,91118 | Х | Х | 342,91118 | Х |
| 5 | Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Семикаракорского городского поселения» |  |  |  | 186,0 | Х | Х | 186,0 | Х |
| 5.1 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт многоквартирных домов»  | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | Весь период | 186,0 | Х | Х | 186,0 | Х |
| 5.1.1 | Отчисления на капитальный ремонт региональному оператору по неприватизированным квартирам | Весь период | 34,5 | Х | Х | 34,5 | Х |
| 5.1.2 | Текущий ремонт муниципальных квартир | Весь период | 151,5 | Х | Х | 151,5 | Х |
| 6 | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» |  |  |  | 26943,5 | 25000,0 | Х | 1943,5 | Х |
| 6.1 | Основное мероприятие «Улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения» | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения | Повышение удовлетворенности населения Семикаракорского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | Весь периодМай-август | 26943,5 | 25000,0 | Х | 1943,5 | Х |
| 6.1.1 | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | 300,0 | Х | Х | 300,0 | Х |
| 6.1.2 | Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения | Май-декабрь | 26458,54 | 25000,0 | Х | 1458,54 | Х |
| 6.1.3 | Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения(авторский надзор) | Май-декабрь | 52,66 | Х | Х | 52,66 | Х |
| 6.1.4 | Приобретение косилки | Март-май | 132,3 | Х | Х | 132,3 | Х |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  |  | 61179,8908 | 25000,0 | Х | 36179,8908 | Х |