Российская Федерация

Ростовская  область

Администрация  Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2025                                      г. Семикаракорск                                   № 362

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

на территории Семикаракорского городского поселения

к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения безаварийной  и  устойчивой  работы  предприятий  сферы жилищно-коммунального хозяйства, муниципального жилищного фонда Семикаракорского  городского поселения в период отопительного сезона 2025-2026 годов, Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить ответственным за подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства  на  территории  Семикаракорского  городского поселения к работе в зимних условиях заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильина М.Н.

2. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений,  МП ЖКХ, МУП «Водоканал», СУЭС ВМЭС филиала АО «Донэнерго»,  Семикаракорских РЭС филиала ПАО «МРСК Юга-филиала Ростовэнерго», ООО «Донтеплоэнерго-Юг», филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Семикаракорске:

2.1. Разработать планы мероприятий по подготовке инженерных коммуникаций к работе в зимних условиях, включив в них работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2025-2026 годов, обучению и аттестации обслуживающего персонала, а также  обеспечить  комплектацию аварийного запаса материально-технических ресурсов.

В плане мероприятий предусмотреть решение вопросов по антитеррористической  защищенности объектов жизнеобеспечения  населения и жилищного фонда Семикаракорского городского поселения.

Подготовку инженерных сетей и коммуникаций завершить до 02.09.2025.

2.2. Ежемесячно, на 1 число месяца следующего  за отчетным, представлять данные по форме 1-ЖКХ (зима) в отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения.

2.3. Провести практические занятия по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства в срок  до 15.09.2025.

3. Для контроля качества и сроков выполнения работ по подготовке объектов Семикаракорского городского поселения к работе в осенне-зимних условиях 2025-2026 годов образовать межведомственную комиссию и утвердить ее состав (приложение 1 к постановлению).

4. Утвердить график проверки подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Семикаракорского городского поселения к работе в осенне-зимних условиях 2025-2026 годов (приложение 2 к постановлению).

5. Межведомственной комиссии производить проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду с составлением актов и паспортов готовности в соответствии с «Правилами оценки готовности к отопительному периоду».

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций Семикаракорского городского поселения, различных организационно-правовых форм принять меры по погашению задолженности за потребленную энергию и природный газ перед ресурсоснабжающими организациями и обеспечить своевременную подготовку к отопительному сезону находящихся на балансе зданий и инженерных сетей.

7. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих предприятий, промышленных предприятий и организаций, имеющих в ведении источники теплоснабжения обеспечить до 02.09.2025 готовность теплоэнергетического оборудования, инженерных сетей, основных и резервных топливных хозяйств, накопление нормативных запасов жидкого и твердого топлива для бесперебойного теплоснабжения потребителей.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Семикаракорского городского поселения «Семикаракорск-официальный».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения                                                                   А.Н. Черненко

Постановление  вносит:

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по городскому хозяйству

Ильин М.Н.

Приложение  1

к постановлению

Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от 14.05.2025 № 362

Состав

межведомственной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Семикаракорского городского поселения к работе в осенне – зимних условиях

2025-2026 годов

Ильин М.Н. – заместитель главы Администрации Семикаракорского

городского поселения по городскому хозяйству, председатель комиссии;

Карпов А.Н. – заведующий отделом муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения, заместитель председателя комиссии;

Стаценко Н.П. – ведущий инженер муниципального казенного учреждения «Центр комплексного благоустройства», секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:

Чечин С.С. – директор муниципального казенного учреждения «Центр комплексного благоустройства»;

Силин Д.М. – директор муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию);

Царелунга А.А. – руководитель Семикаракорского теплового района ООО «Донтеплоэнерго-Юг»,  (по согласованию).

Приложение  2

к постановлению

Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от 14.05.2025 № 362

| № п/п | Наименование объектов | Сроки проверки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1. | ГБУ РО «Центральная районная больница» в Семикаракорском районе, здание по адресу: пр. Бориса Куликова, 2 | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 2. | МБУ «Районный дом культуры», здание РДК по адресу: пр. В.А. Закруткина, 25 | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 3. | МБУ «Городской культурно-досуговый центр» | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 3.1 | Здание МБУ «ГКДЦ» по адресу: пр. Атаманский, 265 |  |  |
| 3.2 | Здание ДК «Молчанов» по адресу: ул. Серегина, 1 |  |  |
| 3.3 | Здание ДК «Плодопитомник» по адресу: ул. Зеленая, 14 |  |  |
| 4. | МБОУ ДО «Семикаракорская детская школа искусств» | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 4.1 | Здание музыкального отделения СДШИ по адресу: ул. Красноармейская, 148 |  |  |
| 4.2 | Здание художественного отделения СДШИ по адресу: ул. Ленина,129 |  |  |
| 5. | МБУ Семикаракорского района «Межпоселенческая центральная библиотека», здание МЦБ по адресу: 4-й Переулок, 17 | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 6. | Отдел образования Администрации Семикаракорского района, здание по адресу: пр. В.А. Закруткина, 79 | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 7. | МБОУ «СОШ № 1 г. Семикаракорска», здание СОШ по адресу: ул. Ленина, 127 | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 8. | МБОУ «СОШ № 2 г. Семикаракорска», здание СОШ по адресу: ул. А.А. Араканцева, 2 | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 9. | МБОУ «СОШ № 3 г. Семикаракорска», здание СОШ по адресу: пр. Атаманский, 250 | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 10. | ГБПОУ РО «САТТ», здание по адресу: пр. В.А. Закруткина, 23 | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 10.1 | Здание учебного корпуса по адресу: пр. В.А. Закруткина, 23 |  |  |
| 10.2 | Здание общежития по адресу: пр. В.А. Закруткина, 23 |  |  |
| 10.3 | Здание столовой по ул. А.А. Араканцева, 20 |  |  |
| 11. | МБДОУ Д/с «Звездочка», здание д/с по адресу: пр. Бориса Куликова, 42/1 | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 12. | МБДОУ Д/с «Росинка», здание д/с по адресу: ул. Калинина, 50 | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 13. | МБДОУ Д/с «Вишенка», здание д/с по адресу: ул. А.А. Араканцева, 14 | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 14. | МБДОУ Д/с «Родничок», здание д/с по адресу: пер. Рабочий, 11а | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 15. | МБДОУ Д/с «Сказка», здание д/с по адресу: 1-й переулок, 119 | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 16. | МБДОУ Д/с «Ромашка», здание д/с по адресу: пр. И.В. Абрамова, 42 | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 17. | МБДОУ Д/с «Золотая рыбка», здание д/с по адресу: пр. Атаманский, 271 | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 18. | МБДОУ Д/с «Колокольчик», здание д/с по адресу: 5-й Переулок, 49 | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 19. | МБДОУ Д/с «Петушок», здание д/с по адресу: ул. Строителей, 3 | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 20. | МБДОУ Д/с «Тополек», здание д/с по адресу: пр. В.А. Закруткина, 54/1 | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 21. | МБДОУ Д/с «Светлячок», здание д/с по адресу: ул. Строителей, 20 | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 22. | МБДОУ Д/с «Дружба» здание д/с по адресу: ул. А.А. Араканцева, 2 | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 23. | МБДОУ Д/с «Лазорики», здание д/с по адресу: ул. Олега Кошевого, 8 | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 24. | МБДОУ Д/с «Ягодка», здание д/с по адресу: ул. Садовая, 7 | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 25. | ГБУСОН РО «Семикаракорский ДИПИ», здание по адресу: пр. Школьный, 5 | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 26. | МУ ЦСО, здание по адресу: пр. Атаманский, 132 | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 27. | ГБУ РО «Стоматологическая поликлиника» в Семикаракорском районе, здание по адресу: ул. А.А. Араканцева, 12 | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 28. | МБОУДОД «Семикаракорская ДЮСШ» | 02.06.2025 | 15.09.2025 |
| 28.1 | Административное здание по адресу: пр. Атаманский, 136 |  |  |
| 28.2 | Здание зала борьбы «Атлант» по адресу: ул. Ленина, 124 |  |  |
| 28.3 | Здание центрального стадиона ул. Красноармейская, 111 |  |  |
| 28.4 | Здание водно-спортивной базы по адресу: пр. В.А. Закруткина, 18 - а |  |  |
| 28.5 | Здание спортивного зала с плавательным бассейном по адресу: ул. Королева, 4-а |  |  |
| 29 | Многоквартирные дома | 02.06.2025 | 15.09.2025 |

| № п/п | Наименование организации | Адрес расположения организации | Сроки проведения проверки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |
| 1 | Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | г. Семикаракорск, пр. Закруткина, 25 | 01.10.2025 | 01.11.2025 |
| 2 | ООО «Донтеплоэнерго-Юг» | г. Батайск, ул. Радужная, 9, кв. 1 | 01.10.2025 | 01.11.2025 |