УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского

городского поселения

по городскому хозяйству

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н. Ильин

«27» мая 2025

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» на 2025 год

(в редакции Постановления Администрации Семикаракорского городского поселения от 27.05.2025 № 388)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> | Ответственный исполнитель(должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |
| начало | окончание | всего | федеральныйбюджет | областнойбюджет | местный бюджет | внебюд-жетныеисточники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» <3> |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ильин Михаил Николаевич,Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселенияКарпов Алексей Николаевич, заведующий отделом муниципального хозяйстваГоряинова Елена Викторовна - заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета | 13649,9 | Х | 11682,6 | 1967,3 | Х |
| 1.1. |  «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Семикаракорского городского поселения бюджету Семикаракорского района согласно переданным полномочиям (организация водоснабжения)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Горяинова Елена Викторовна - заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х |
| 1.2. |  «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Семикаракорского городского поселения бюджету Семикаракорского района согласно переданным полномочиям (организация водоснабжения)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Горяинова Елена Викторовна - заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета | 220,0 | Х | Х | 220,0 | Х |
| 1.3. | Субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произво дителям товаров, работ, услуг) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Горяинова Елена Викторовна - заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета | 10854,5 | Х | 10669,5 | 185,0 | Х |
| 1.4. | Субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению и горячему водоснабжению (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Горяинова Елена Викторовна - заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета | 1025,3 | Х | 1013,1 | 12,2 | Х |
| 1.5. |  Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по организации в границах Семикаракорского городского поселения теплоснабжения населения, в части разработки (актуализации) и утверждения схемы теплоснабжения Семикаракорского городского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Горяинова Елена Викторовна - заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета | 0,1 | Х | Х | 0,1 | Х |
| 1.6 |  «Мероприятия, связанные с ремонтом теплосетей и тепловых колодцев» | Х | 31.12.2025 | Ильин Михаил Николаевич,Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселенияКарпов Алексей Николаевич, заведующий отделом муниципального хозяйства | 1500,0 | Х | Х | 1500,0 | Х |
| Направление 2 «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» <3> |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Чечин Станислав Сергеевич, директор Муниципального казенного учреждения  "Центр комплексного благоустройства"Горяинова Елена Викторовна - заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета | 43287,4 | Х | Х | 43287,4 | Х |
| 2.1. |  «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Семикаракорского городского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания) (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Горяинова Елена Викторовна - заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета | 31941,7 | Х | Х | 31941,7 | Х |
| 2.2. |  «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Семикаракорского городского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Горяинова Елена Викторовна - заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета | 11256,6 | Х | Х | 11256,6 | Х |
| 2.3. |  «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Семикаракорского городского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания) (Уплата налогов, сборов и иных платежей» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Горяинова Елена Викторовна - заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета | 89,1 | Х | Х | 89,1 | Х |
| Направление 3 «Санитарная очистка и содержание территории Семикаракорского городского поселения» <3> |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Санитарная очистка и содержание территории Семикаракорского городского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ильин Михаил Николаевич,Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселенияКарпов Алексей Николаевич, заведующий отделом муниципального хозяйстваГоряинова Елена Викторовна - заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета | 5453,8 | Х | Х | 5453,8 | Х |
| 3.1. |  «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Семикаракорского городского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Горяинова Елена Викторовна - заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета | 1932,0 | Х | Х | 1932,0 | Х |
| 3.1.1 | «Отлов безнадзорных животных» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Чечин Станислав Сергеевич, директор Муниципального казенного учреждения  "Центр комплексного благоустройства" | 300,0 | Х | Х | 300,0 | Х |
| 3.1.2 | «Закачка воды в оз."Старый Дон"» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Чечин Станислав Сергеевич, директор Муниципального казенного учреждения  "Центр комплексного благоустройства" | 800,0 | Х | Х | 800,0 | Х |
| 3.1.3 | «Мероприятия по закачке воды в оз."Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Чечин Станислав Сергеевич, директор Муниципального казенного учреждения  "Центр комплексного благоустройства" | 832,0 | Х | Х | 832,0 | Х |
| 3.2. | Мероприятия по санитарной очистке и содержанию территории Семикаракорского городского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ильин Михаил Николаевич,Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселенияКарпов Алексей Николаевич, заведующий отделом муниципального хозяйства | 2843,1 | Х | Х | 2843,1 | Х |
| 3.2.1 | «Санитарная очистка территорий» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ильин Михаил Николаевич,Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселенияКарпов Алексей Николаевич, заведующий отделом муниципального хозяйства | 2796,7 | Х | Х | 2796,7 | Х |
| 3.2.2 | «Утилизация ртутьсодержащих ламп»  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ильин Михаил Николаевич,Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселенияКарпов Алексей Николаевич, заведующий отделом муниципального хозяйства | 46,4 | Х | Х | 46,4 | Х |
| 3.3 | Устройство контейнерных площадок на территории Семикаракорского городского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ильин Михаил Николаевич,Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселенияКарпов Алексей Николаевич, заведующий отделом муниципального хозяйства | 678,7 | Х | Х | 678,7 | Х |
| Направление 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики» <3> |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Энергоэффективность и развитие энергетики» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ильин Михаил Николаевич,Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселенияКарпов Алексей Николаевич, заведующий отделом муниципального хозяйстваГоряинова Елена Викторовна - заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета | 19177,7 | Х | Х | 19177,7 | Х |
| 4.1 | «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Семикаракорского городского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Горяинова Елена Викторовна - заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета | 19177,7 | Х | Х | 19177,7 | Х |
| 4.1.1 | «Коммунальные услуги по уличному освещению города» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Чечин Станислав Сергеевич, директор Муниципального казенного учреждения  "Центр комплексного благоустройства" | 16477,7 | Х | Х | 16477,7 | Х |
| 4.1.2 | «Содержание сетей уличного освещения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Чечин Станислав Сергеевич, директор Муниципального казенного учреждения  "Центр комплексного благоустройства" | 2000,0 | Х | Х | 2000,0 | Х |
| 4.1.3 | «Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Чечин Станислав Сергеевич, директор Муниципального казенного учреждения  "Центр комплексного благоустройства" | 700,0 | Х | Х | 700,0 | Х |
| 5. | Итого по программе | X | X |  | 81568,8 | Х | 11682,6 | 69886,2 | Х |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Включается в случае выделения в рамках программы направлений.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий отделом

финансово-экономического

и бухгалтерского учета

Администрации Семикаракорского

городского поселения Е.В. Горяинова

Заведующий отделом муниципального хозяйства

Администрации Семикаракорского

городского поселения А.Н. Карпов